| УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ Администрации города Глазова 12.0.2015 | Начальнику управления экономики и развития города Гафиатуллину Т.Г. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

Подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Глазове»

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Глазов»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01.04.2015

| Наименование муниципальной программы | _____Муниципальное управление___________________________________ |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 04 |  | Подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Глазове» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 3 | 15 | 5 | -10 | 0 | - | ___ |
|  |  | 2 | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных (оказанных) в электронном виде, от общего количества услуг, предоставляемых (оказываемых) органами Администрации города Глазова. | % | 1 | 5 | 5 | ___ | 100 | - | ___ |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01 апреля 2015 г.

| Наименование муниципальной программы | ____ Муниципальное управление______________________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 02 |  |  | Подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Глазове» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 04 | 01 |  | Формирование современной информационной телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий. | Управление информатизации и связи, органы муниципального образования «Город Глазов» | 2015-2020 годы |  |  |  |  |
| 9 | 04 | 01 | 01 | Развитие единой телекоммуникационной сети, информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на базе единой информационной магистрали города Глазова. | Территориальные отделы исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, органы муниципального образования «Город Глазов», муниципальные и государственные учреждения. | 2015-2020 годы |  | Создание единой телекоммуникационной сети на территории города Глазова, | К ЕГИМ города Глазова подключены новая диспетчерская ЖКУ, здание управления капитального строительства |  |
| 9 | 04 | 01 | 02 | Развитие межведомственного электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в органах муниципального образования «Город Глазов», в том числе создание среды электронного взаимодействия. | Управление информатизации и связи, органы муниципального образования «Город Глазов» | 2015-2020 годы |  | Наличие единой системы межведомственного электронного документооборота | Органы Администрации города Глазова подключены к СМЭД УР и могут обмениваться документами в электронной форме с министерствами и ведомствами |  |
| 9 | 04 | 01 | 03 | Создание и развитие инфраструктуры автоматизированного учета коммунальных ресурсов в городе Глазове, в том числе создание и развитие отраслевой информационной системы учета оказываемых жилищно-коммунальных услуг и управления жилищно-коммунальным комплексом в городе Глазове | Управление информатизации и связи, Управление ЖКХ | 2015-2020 годы |  | Автоматически учет потребленных ресурсов к 2020 году во всех муниципальных учреждениях города Глазова | Начат сбор статистических данных в бюджетных учреждениях города для заключения энергосервисных контрактов |  |
| 9 | 04 | 01 | 04 | Создание и развитие центра хранения и обработки данных. | Управление информатизации и связи | 2015-2020 годы |  | Создание и развитие центра хранения и обработки данных. | К телематическому узлу Администрации города Глазова подключились УКС и бухгалтерия дошкольного образования |  |
| 9 | 04 | 01 | 05 | Создание единой геоинформационной системы города Глазова | Управление информатизации и связи, Управления архитектуры и градостроительства | 2015-2020 годы |  | Предоставление государственных и муниципальных услуг на основе картографических данных | Управлением архитектуры продолжается наполнение геоданными ГИС города Глазова |  |
| 9 | 04 | 02 |  | Обеспечение безопасности информационных ресурсов и безопасности телекоммуникационной инфраструктуры. | Управление информатизации и связи. | 2015-2020 годы |  |  |  |  |
| 9 | 04 | 02 | 01 | Приобретение средств криптографической информации и электронно-цифровых подписей. | Управление информатизации и связи. | 2015-2020 годы |  | Обеспечение заданного уровня информационной безопасности муниципальных информационных систем и сетевой инфраструктуры органов муниципального образование «Город Глазов» | Приобретено 4 ЭЦП |  |
| 9 | 04 | 03 |  | Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет. | Управление информатизации и связи | 2015-2020 годы |  |  |  |  |
| 9 | 04 | 03 | 01 | Обеспечение доступа к данным, опубликованным на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» в сети Интернет. | Управление информатизации и связи | 2015-2020 годы |  | Предоставление информации о деятельности органов муниципального образования «Город Глазов» в сети Интернет. | Визиты 101 686 Просмотры 287 062 Посетители 50 121 Новые 86,8% |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01 апреля 2015 г.

| Наименование муниципальной программы | ____Муниципальное управление_______________________________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | Подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Глазове» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования не применяются |  |  |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01 апреля 2015 г.

| Наименование муниципальной программы | _____________________________ Муниципальное управление______ |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правовой акт Администрации города | Постановление Администрации города Глазова от 18.02.2015 № 9/3 «О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление», утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 10.10.2014 № 9/30 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление» |  |  |

Начальник управления информатизации и связи									Р.С. Хальфеев

Заполняется для годового отчета.